План проведения  весеннего месячника по благоустройству территории

ГБДОУ детский сад №4  на 2014 год.

| Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |
| Проведение производственного совещания: «Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по благоустройству и озеленению территории ГБДОУ». | 27.03.2014 | А.З. Горчакова, заведующий |
| Утверждение плана по благоустройству территории | 27.03.2014 | А.З. Горчакова, заведующий |
| Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда | 27.03.2014 | А.З. Горчакова, заведующий |
| Размещение информации о ходе месячника на сайте детского сада | с 01.04 по 30.04.2014 | Ю.О. Воронина, учитель-дефектолог |
| Еженедельный отчет о проведениивесеннего месячника по уборке территории | в течение месячника | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| - Текущие мероприятия |  |  |
| Ремонт игрового оборудования на прогулочных площадках | до01.05.14 | рабочий по КО и РЗ |
| Ремонт и покраска забора | до01.06.14 | рабочий по КО и РЗ |
| Благоустройство газонов. Высадка рассады | до 01.06.14 | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| Покраска металлических дверей подвала, киоска. | до 26.04.14 | уборщик территории |
| Изготовление опор для вьющихся растений возле здания детского сада, при входе в ГБДОУ. | до 01.05.14 | рабочий по КО и РЗ |
| Обрезка деревьев и кустарников. | до 26.04.2014 | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| Очистка песочниц от старого песка, завоз нового. | до 01.05.2014 | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| Генеральная уборка внутренних помещений (мытье окон, стен), подвальных помещений. | до 26.04.2014 | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| - Культурно массовые мероприятия |  |  |
| Проведение праздника «Труда» | 26.04.2014 | Г.А. Большанина, воспитатель |
| Проведение конкурса: «Самая чистая и благоустроенная территория участка» | 26.04.2014 | Г.А. Большанина, воспитатель |
| Организация конкурса детских рисунков на тему: «Любимый мой дворик….» | до 26.04.14 | Г.А. Большанина, воспитатель |
| IV. Заключительные мероприятия |  |  |
| Вывоз мусора | до30.04.14 | Е.А. Ульшина, зам.заведующего |
| Подведение итогов месячника по благоустройству территории, награждение грамотами, призами, подарками победителей. | 26.04.2014 | А.З. Горчакова, заведующий |